可行性研究与项目规划报告

1. 引言

1.1 编写目的

本文档旨在对《基于微信小程序的校园二手交易平台设计与实现》进行可行性研究与项目规划，从技术、经济、操作等角度分析项目可行性，并明确项目实施的规划方案，为后续的系统设计与开发提供参考和指导。

1.2 项目背景

随着我国高等教育事业的蓬勃发展，高校在校生人数逐年增加，形成了一个规模庞大、消费集中且特征鲜明的市场。大学生作为新时代消费主体，闲置物品频繁产生，但缺乏高效、安全、可信赖的交易渠道。
本项目拟基于微信小程序开发一个校园二手交易平台，满足学生群体对闲置物品便捷、安全交易的需求，同时响应国家“绿色发展、循环经济”的政策导向。

1.3 定义

- 校园二手交易平台：专为校内学生提供的二手物品发布、浏览、交易与管理平台。

- AI推荐功能：基于用户行为数据与历史交易信息，提供个性化物品推荐。

- 价格建议功能：通过历史成交数据分析，辅助卖家制定合理价格。

1.4 参考资料

- 《微信小程序开发文档》

- 《TensorFlow.js 官方文档》

- 相关学术论文：高校二手交易平台研究、推荐系统设计与优化

- 国家政策文件：《循环经济促进法》《绿色发展指导意见》

2. 可行性研究

2.1 系统概述

系统目标：
建设一个基于微信小程序的校园二手交易平台，主要功能包括：

- 用户模块：身份认证、信息管理、信誉评价

- 商品模块：发布、浏览、搜索、收藏

- 交易模块：即时沟通、下单、收货确认、互评

- AI功能：推荐系统与价格建议

系统范围：
面向本校学生用户，平台仅限校内交易，确保安全性与可信度。

2.2 技术可行性

- 技术选型：

  - 前端：微信小程序原生框架（WXML/WXSS/JavaScript）+ Vant Weapp

  - 后端：微信云开发（Node.js + 云函数）

  - AI模块：TensorFlow.js（前端推理）、TensorFlow Lite（轻量化模型部署）

- 团队能力：
团队成员均具备微信小程序开发经验，熟悉Node.js和机器学习基础。

- 潜在风险：

  - 小程序权限限制（解决方案：校园认证 + 云函数代理）

  - 移动端性能问题（解决方案：轻量化AI模型 + 图片压缩）

2.3 经济可行性

- 成本：

  - 微信云开发基础资源包（免费/低成本）

  - 团队自有设备，硬件成本低

- 效益：

  - 节省学生物品处理成本，减少浪费

  - 提升物品再利用率，符合绿色发展理念

  - 平台可拓展广告与增值服务，具备长期收益潜力

2.4 操作可行性

- 用户接受度：
学生群体对小程序使用高度习惯化，接受度高。

- 环境支持：
高校网络基础设施完善，移动互联网普及率高。

2.5 备选方案

- 方案一：微信小程序 + 微信云开发（当前选型）

  - 优点：无需额外服务器，开发门槛低，快速上线

  - 缺点：功能依赖微信生态，灵活性略差

- 方案二：H5 + 独立服务器（如Spring Boot + MySQL）

  - 优点：灵活性高，可扩展性好

  - 缺点：需额外服务器资源，成本增加

比较结论：方案一更适合校园应用的快速实现和推广。

3. 项目规划

3.1 项目愿景与MVP范围

- 愿景：打造一个安全、便捷、可信赖的校园二手交易平台，促进资源循环利用。

- MVP范围：用户注册与认证、商品发布与浏览、在线沟通与交易、AI推荐与价格建议。

3.2 敏捷计划

- 迭代周期：2 周/迭代

- 初始待办列表：

  - 用户身份认证模块

  - 商品发布与展示模块

  - 聊天与下单功能

  - AI推荐与价格建议功能

3.3 团队角色与职责

- 谭震霖：前端开发，负责小程序页面实现与AI前端展示

- 祝俊豪：后端开发，负责云函数、数据库与价格建模

- 周志泽：AI开发，负责模型训练与推荐系统算法

3.4 风险管理

- 风险1：权限问题

  - 对策：校园认证，云函数间接调用

- 风险2：AI模型过大，性能不足

  - 对策：采用轻量化模型与云端推理

- 风险3：用户粘性不足

  - 对策：优化推荐算法，提升个性化体验

4. 结论与建议

经过分析，本项目在技术、经济与操作层面均具备较高可行性。推荐采用 微信小程序 + 云开发 的技术方案，并逐步实现AI推荐和价格建议功能。
建议团队采用敏捷开发模式，快速迭代，先实现MVP，后期逐步完善平台功能与用户体验。